MINUTAS

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 25-Febrero-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación sobre el proyecto de la creación del sistema. |
| Acuerdos: | * Usaremos la metodología Yourdon. * Acordamos usar; Lenguaje PHP, MBD Mysql. * Días de reunión; lunes y miércoles. * Cada integrante dedicaría 1 hora por día a la EE. * Fechas establecidas para entregar cada fase del proyecto. * Las reuniones serán en las horas libres.   1.INTRODUCCIÓN  2.1 MODELO AMBIENTAL  2.1.1 DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS. 1 semana (2-6 Marzo)  2.1.2 DFD DE CONTEXTO  2.1.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS.  2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO  2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 0  2.2.2 DFD NIVEL 1 2 Semanas (9-20 Marzo)  2.2.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN  2.2.4 DIAGRAMA DE TRANSICIÓN DE ESTADOS  3. CASOS DE PRUEBA DE SISTEMA  3.1 DOMINIOS DE CADA VARIABLE  3.2 SUBDOMINIOS DE CADA VARIABLE 1 Semana (23-27 Marzo)  3.3 CASOS DE PRUEBA POR FUNCIÓN  4. MÉTRICA DE ÁNALISIS  4.1 PUNTOS DE FUNCIÓN  4.2 MÉTRICA BANG  5. CONCLUSIÓN 1Semana (30 Marzo-3 Abril) Semana de vacaciones.  APÉNDICES  DICCIONARIO DE DATOS  MANUALPRELIMINAR(Modelo de implantación del usuario)  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  1.INTRODUCCIÓN  2 MODELO DE DISEÑO  2.1 MODELO DE PROCESADOR 1 Semana (6-10 Abril En esta parte podemos terminar lo de la semana 30 marzo-3 abril)  2.2 MODELO DE IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS  2.2.1 DIAGRAMA DE ESTRUCTURA  2.2.2 Seudocódigo (MÓDULOS A PROGRAMAR) 5 Semanas (13 Abril- 15 Mayo)  2.3 PLAN DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  3. MÉTRICAS DE DISEÑO  3.2 ARQUITECTÓNICAS  3.2.1 COMPLEGIDAD TOTAL 1 Semana (18-22 Mayo)  3.2.2 COMPLEGIDAD RELATIVA (CRS)  4.CONCLUSIÓN  APÉNDICES (Correcciones) 1 Semana (25-29 mayo)  A.1 Diagramas de Flujo de datos nivel 1.  A.2 Diagrama Entidad Relación |
| Observaciones: | Contemplamos 13 semanas para la realización de proyecto. |
| Asistentes: | Araceli Tlaxcalteco Ruíz.  Francisco Antonio Guevara Llera.  Eduardo Martínez Jimarez. |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 02-Marzo-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación de la primera semana (2-6 Marzo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes hay que realizar lo siguiente:  1. INTRODUCCIÓN- Entrega Araceli.  2.1 MODELO AMBIENTAL  2.1.1 DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS. – Entrega Francisco  2.1.2 DFD DE CONTEXTO- Entrega Eduardo Martínez.  2.1.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS.- Entrega Francisco.  Estos puntos deben de estar para el día viernes 6 de Marzo.  El día miércoles nos vamos a reunir para revisar los puntos que acordamos y si están bien subirlos a Github. |
| Observaciones: | En caso de que haya dudas sobre los puntos que nos tocaron las resolveremos. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez. |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 04-Marzo-2015 |
| HORA: | 10:00 am |
| LUGAR: | Salón 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados en la minuta 2 (2-6 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día miércoles 4 de marzo a las 11:30 am Araceli sube el documento con la portada, contenido e introducción.  Francisco sube el día miércoles 4 de marzo a las 8:00 pm el punto;  2.1 MODELO AMBIENTAL  2.1.1 DECLARACIÓN DE PROPÓSITOS.  Eduardo sube el día jueves 5 de Marzo a las 11:00 am el punto;  2.1.2 DFD DE CONTEXTO.  Francisco sube el día jueves 5 de Marzo a las 11:30 am el punto;  2.1.3 LISTA DE ACONTECIMIENTOS.  El día lunes 9 de marzo nos vamos a reunir para realizar la asignación de los siguientes puntos de la metodología. |
| Observaciones: | En la revisión de los puntos acordados hubo observaciones, ya que había diferentes ideas.  El día martes no subimos nada porque queríamos revisar que los puntos asignados estuvieran claros. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez. |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 09-Marzo-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (9-13 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 13 de marzo de 2015 entregaremos los siguiente:  2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO  2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 0- Entrega Francisco  2.2.2 DFD NIVEL 1 - Entrega Eduardo  2.2.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN -Entrega Araceli  El día miércoles 11 de marzo a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a gitHub. |
| Observaciones: | Francisco entrega primero el DFD 0 porque Eduardo se basará de ese para realizar el DFD 1. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez. |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 11-Marzo-2015 |
| HORA: | 10:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos asignados de la semana del (9-13 Marzo).  Establecer fechas para subir a Github los avances. |
| Acuerdos: | Para el día miércoles 11 de marzo a las 13:30 pm Francisco Sube a Github:  2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO  2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 0.  Para el día jueves 12 de marzo a las 13:00 pm Eduardo Sube a Github:  2.2.2 DFD NIVEL 1.  Para el día jueves 12 de marzo a las 12:30 pm Araceli Sube a Github:  2.2.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN.  El día lunes 16 marzo a las 5:00 pm nos vamos a reunir en casa de Araceli (Dirección: Colonia Benito Juárez, Calle Lázaro Cárdenas, #134 Los sauces), para Realizar la asignación de los siguientes puntos de la metodología. |
| Observaciones: | Revisamos los avances que teníamos en la asignación de los puntos que hicimos de la minuta anterior y resolvimos dudas.  Revisamos nuevamente la lista de acontecimientos y realizaron algunas modificaciones, ya que realizando los DFD nivel 0 y 1 nos dimos cuenta de que faltaban algunos y de que otros estaban mal redactados.  De igual forma se le hicieron cambios al Diagrama de Contexto. (Se le agregaron dos almacenes; Ventas y gastos). |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez. |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 16-Marzo-2015 |
| HORA: | 5:00 pm |
| LUGAR: | Casa de Araceli |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (16-20 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 20 de marzo de 2015 entregaremos los siguiente:  2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO  2.2.4 DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADOS -Entrega Araceli  3 MODELO DE COMPORTAMIENTO  3.1 DOMINIO DE CADA VARIABLE -Francisco y Eduardo  El día miércoles 18 de marzo a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario corregir lo que está mal para poder subirlo lo más pronto posible. |
| Observaciones: | Araceli entrega primero el Diagrama de transición de estados, y después Francisco y Eduardo subirán lo que corresponde al punto tres dominios de cada variable. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 19-Marzo-2015 |
| HORA: | 12:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana del (16-20 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día jueves 19 de marzo de 2015 a las 5:00 pm Araceli sube a Github.  2.2 MODELO DE COMPORTAMIENTO  2.2.4 DIAGRAMA DE TRANSICION DE ESTADOS.  Para el día viernes 20 de Marzo del 2015 a las 11:00 am Eduardo y francisco suben a Github.  3. CASOS DE PRUEBA DE SISTEMA  3.1 DOMINIOS DE CADA VARIABLE  3.2 SUBDOMINIOS DE CADA VARIABLE  El día lunes 23 de marzo del 2015 a la 1:00 pm nos vamos a reunir para acordar la siguiente minuta.  El día jueves 26 de marzo queremos una revisión sobre el avance del proyecto con el profesor a la 1:00 pm. |
| Observaciones: | Sobre la revisión, no sabemos si se usted pueda a la hora de la clase o nos da el día y la hora para llevarla a cabo.  El día miércoles no se llevó a cabo la reunión para la minuta, ya que uno de los integrantes se le presento una situación personal, por lo que se pospuso para el día de hoy jueves. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 23-Marzo-2015 |
| HORA: | 01:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (23-27 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 27 de marzo de 2015 entregaremos los siguiente:  3.CASOS DE PRUEBA DE SISTEMA  3.3CASOS DE PRUEBA POR FUNCIÓN. Entrega Eduardo-Francisco  4. MÉTRICA DE ANÁLISIS  4.1 PUNTOS DE FUNCIÓN. Entrega Araceli  El día miércoles 25 de marzo a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario hacer observaciones.  Acordamos que, la métrica de análisis NO se hará por medio de puntos de función, sino que la haremos por medio de la técnica de Puntos de caso de uso. |
| Observaciones: | El integrante que le toca la métrica de análisis debe tomar en cuenta la que ya está de referencia sobre el proyecto, pero le debe de incluir los demás requerimientos que se agregaron y los usuarios.  Sobre estos requerimientos se trabajarán los casos de prueba:  1-vendedor y gerente general se registran en el sistema.  2-vendedor registra pedido del cliente.  11-cliente realiza pedido por internet.  13-Gerente general registra materia prima. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 25-Marzo-2015 |
| HORA: | 09:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (23-27 Marzo) |
| Acuerdos: | Para el día jueves 26 de marzo de 2015 a las 05:00 pm Eduardo y Francisco suben a Github.  3.CASOS DE PRUEBA DE SISTEMA  3.3CASOS DE PRUEBA POR FUNCIÓN.  Para el día jueves 26 de marzo de 2015 a las 12:30 pm Araceli sube a Github.  4. MÉTRICA DE ANÁLISIS  4.1 PUNTOS DE FUNCIÓN. Entrega Araceli  Acordamos que, en la semana del (30 de marzo- 3 de abril) no tendremos reuniones para realizar las minutas.  El día lunes 6 de abril a la 01:00 pm será la reunión para la minuta.  Acordamos que durante la semana del (30 de marzo- 3 de abril), avanzaremos con algo del prototipo rápido y diccionario de datos.  Francisco y Eduardo trabajará con; diccionario de datos.  Araceli trabajará con prototipo rápido.  Y corregir las observaciones que tendremos en la revisión del día jueves 26 de marzo. |
| Observaciones: | Avanzaremos en la semana de vacaciones, solo una parte del prototipo rápido y el diccionario de datos.  El día lunes 6 de abril en la reunión, revisaremos los avances, haremos observaciones y subiremos a github los avances que se trabajaron en la semana de vacaciones. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 06-Abril-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (06-10 Abril) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 10 de Abril de 2015 entregaremos los siguiente:  4. MÉTRICA DE ÁNALISIS  4.2 MÉTRICA BANG -Entrega Francisco  APÉNDICES  Prototipo completo- Entrega Araceli  2 MODELO DE DISEÑO  2.1 MODELO DE PROCESADOR- Entrega Eduardo  El día miércoles 08 de Abril a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario hacer observaciones. |
| Observaciones: | El avance acordado de la semana pasada (30 de marzo- 03 de abril) si se llevó acabo solo que por cuestiones personales ya no se logró subir el resumen a Eminus. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 08-Abril-2015 |
| HORA: | 09:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (06-10 Abril) |
| Acuerdos: | Para el día jueves 09 de Abril de 2015 a las 2:00 pm Francisco sube a Github;  4. MÉTRICA DE ÁNALISIS  4.2 MÉTRICA BANG  El día jueves 09 de Abril de 2015 a las 12:30 pm Araceli sube a Github;  APÉNDICES  Prototipo completo  El día jueves 09 de Abril de 2015 a las 3:00 pm Eduardo sube a Github;  2 MODELO DE DISEÑO  2.1 MODELO DE PROCESADOR  El día lunes 13 de Abril del 2015 a la 1:00 pm nos vamos a reunir para acordar la asignación de la siguiente entrega de la semana (13-17 de abril). |
| Observaciones: |  |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 13-Abril-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (13-17 Abril) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 17 de Abril de 2015 entregaremos los siguiente:  5.2 Modelo de implantación de programas  5.2.1 Diagrama de estructura-Entrega Eduardo y Francisco.  Creación de Base de Datos-Entrega Araceli.  El día miércoles 15 de Abril a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario hacer observaciones. |
| Observaciones: | La base de datos se realizará en Mysql.  Entre Eduardo y Francisco realizarán el diagrama de Estructura. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 15-Abril-2015 |
| HORA: | 09:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (13-17 Abril) |
| Acuerdos: | Para el día jueves 16 de Abril de 2015 a las 5:00 pm Francisco y Eduardo suben a Github;  5.2 Modelo de implantación de programas  5.2.1 Diagrama de estructura.  El día jueves 16 de Abril de 2015 a las 12:30 pm Araceli sube a Github.  Base de datos.  El día lunes 20 de Abril del 2015 a la 1:00 pm nos vamos a reunir para acordar la asignación de la siguiente entrega de la semana (20-24 de abril). |
| Observaciones: | Hay que empezar a instalar las herramientas (Lenguaje php, servidor apache, Mysql) que se van utilizar para la programación de los módulos en al siguiente semana. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 20-Abril-2015 |
| HORA: | 11:30 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (20-24 Abril) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 24 de Abril de 2015 entregaremos los siguiente:  MÓDULO DE INICIO DE SESIÓN.  Para el administrador, mostrador-vendedor y cliente.  El día miércoles 22 de Abril a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario hacer observaciones. |
| Observaciones: | El día martes 21 a las 11 am. Nos vamos a reunir para seguir programando. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 22-Abril-2015 |
| HORA: | 09:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (20-24 Abril) |
| Acuerdos: | Eduardo, Francisco y Araceli terminarán de programar el módulo de inicio de sesión.  El día lunes 27 de Abril del 2015 a la 1:00 pm nos vamos a reunir para acordar la asignación de la siguiente entrega de la semana (27de abril-1de Mayo).  Para la siguiente semana entregaremos;  3. MÉTRICAS DE DISEÑO  3.2 ARQUITECTÓNICAS  3.2.1 COMPLEGIDAD TOTAL  3.2.2 COMPLEGIDAD RELATIVA (CRS)  Y el módulo de registrar materia prima. |
| Observaciones: | Seguir investigando sobre el lenguaje php.  Francisco y Eduardo, revisar las versiones de apache para q se ejecute correctamente en las máquinas y no tengan problemas. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 27-Abril-2015 |
| HORA: | 01:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana del (27 Abril-01 Mayo) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 01 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  MÓDULO DE REGISTRAR MATERIA PRIMA.  3. MÉTRICAS DE DISEÑO- Entrega Francisco.  3.2 ARQUITECTÓNICAS  3.2.1 COMPLEGIDAD TOTAL  3.2.2 COMPLEGIDAD RELATIVA (CRS)  Para el control de cambios Eduardo es el responsable.  El día miércoles 29 de Abril a las 9:00 am, nos vamos a reunir para revisar los puntos acordados y si están correctos subirlos a github de lo contrario hacer observaciones. |
| Observaciones: |  |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 29-Abril-2015 |
| HORA: | 9:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana del (27 Abril-01 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 01 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Araceli y Eduardo subirán el día jueves a las 12:30 pm lo siguiente:  MÓDULO DE REGISTRAR MATERIA PRIMA.  Francisco subirá el día jueves a las 12:00 pm lo siguiente:  3. MÉTRICAS DE DISEÑO  3.2 ARQUITECTÓNICAS  3.2.1 COMPLEGIDAD TOTAL  3.2.2 COMPLEGIDAD RELATIVA (CRS)  El día lunes 4 de mayo a la 1:00 pm, nos vamos a reunir para planear la entrega de la siguiente semana. |
| Observaciones: | Francisco debe anotar una descripción al resultado de la métrica de diseño. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 04-Mayo-2015 |
| HORA: | 2:30 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana (04-08 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 08 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Araceli, Francisco y Eduardo trabajaran en lo siguiente;  MÓDULO DE MATERIA PRIMA.  Actualizar Materia  Eliminar Materia  Y también trabajaremos una parte del módulo de registrar pedido del cliente.  El día miércoles 06 de Mayo a las 9:00 am, nos vamos a reunir para seguir trabajando con los módulos y realizar la siguiente minuta, posteriormente subir actualizaciones del módulo a github.  El día martes a las 5:00 pm nos vamos a reunir para seguir trabajando con el módulo. |
| Observaciones: | La reunión para realizar la minuta era a la 1: 00 pm pero por cuestiones personales de un integrante la realizamos más tarde. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 06-Mayo-2015 |
| HORA: | 9:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (04-08 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 08 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Araceli sube el día jueves a las 7:00 pm los archivos correspondientes de los módulos programados.  MÓDULO DE MATERIA PRIMA.  Actualizar Materia  Eliminar Materia  MÓDULO PEDIDO.  Registrar pedido.  El día Lunes 11 de mayo a las 1:00 pm, nos vamos a reunir para acordar la entrega de la semana (11-15 de mayo)  El día jueves a las 10:00 am nos vamos a reunir para seguir trabajando con el módulo. |
| Observaciones: | Hay que subir a la plataforma de Github los archivos fuente de todas las actividades que les toco realizar (En especial de los diagramas correspondientes con el nombre específico de la actividad). |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 11-Mayo-2015 |
| HORA: | 1:30 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación para la semana (11-15 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 15 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Araceli, Francisco y Eduardo trabajaran en lo siguiente;  Trabajaremos en el módulo de registrar pedido del cliente.  Araceli Realizará las pruebas de integración de los módulos programados hasta el momento.  Francisco y Eduardo redactaran media cuartilla como conclusión del sistema.  El día martes 12 de mayo a las 3:00 pm nos vamos a reunir para seguir trabajando con el módulo.  El día miércoles 13 de Mayo a las 9:00 am, nos vamos a reunir para seguir trabajando con los módulos y realizar la siguiente minuta, posteriormente subir actualizaciones del módulo a github. |
| Observaciones: | Hay que revisar el módulo de registrar materia prima (Para que a la hora de cancelar no se elimine el registro). |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 13-Mayo-2015 |
| HORA: | 9:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (11-15 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 15 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Eduardo sube el día jueves a las 7:00 pm los archivos correspondientes del módulo programado.  MÓDULO PEDIDO.  Registrar pedido.  Araceli sube el día jueves a las 7:30 las pruebas de integración de los módulos programados hasta el momento.  Francisco sube el día jueves a las 3:30 pm la conclusión.  Lunes 18 de mayo a las 1:00 pm, nos vamos a reunir revisar la entrega del sistema para el día 19 de mayo del 2015. |
| Observaciones: | Francisco debe redactar media cuartilla de conclusión. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 18-Mayo-2015 |
| HORA: | 1:00 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión del sistema para la entrega del día 19 de mayo.  Planeación del cierre del proyecto. |
| Acuerdos: | Para el día martes 19 de Mayo del 2015 entregaremos los siguientes módulos programados del sistema:  Acceso al sistema (Administrador, mostrador-vendedor y cliente).  Materia prima (Registrar, eliminar)  Pedido del cliente (Registrar, eliminar)  Para el cierre del proyecto; Contestar las preguntas realizadas en clase para evaluar al líder del proyecto.  El día miércoles 20 de Mayo a las 9:00 am. Nos vamos a reunir para trabajar sobre el cierre del proyecto. |
| Observaciones: | La evaluación del líder, una vez contestada hay que subirla a Github especificando el nombre del integrante y de la actividad correspondiente para incluirla a la documentación final del proyecto. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 20-Mayo-2015 |
| HORA: | 9:00 am |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Revisión de los puntos acordados de la semana (18-22 Mayo). |
| Acuerdos: | Para el día viernes 22 de Mayo del 2015 entregaremos los siguiente:  Araceli realizará: Esqueleto del documento del cierre del proyecto y el día jueves 21 de mayo a las 3:00 pm subirá a github la actividad correspondiente.  Francisco y Eduardo suben a Github el día jueves a las 5:00 pm la evaluación del líder ya contestada.  Lunes 25 de mayo a la 1:00 pm, nos vamos a reunir para revisar el cierre del proyecto que se entregará el día 29 de mayo y acordar los puntos restantes para terminar. |
| Observaciones: | Para la evaluación del líder Francisco y Eduardo debe de subir un documento individual con las preguntas ya contestadas, de forma clara y precisa. |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |

Minuta de Reunión sobre: <Sistema para control de ventas de sudaderas y playeras>

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA: | 25-Mayo-2015 |
| HORA: | 12:30 pm |
| LUGAR: | Biblioteca |

|  |  |
| --- | --- |
| Puntos a tratar: | Planeación del cierre del proyecto. (Semana 25-29 mayo) |
| Acuerdos: | Para el día viernes 29 de mayo entregaremos la documentación del cierre del proyecto y el sistema.  Para cumplir con la entrega:  Francisco describirá las ventanas del manual de usuario.  Eduardo realizará la documentación (anexo) de todas las minutas que se llevaron a cabo durante el semestre.  Araceli trabajará en la documentación del cierre del proyecto.  El día miércoles 27 de Mayo a las 9:00 am. Nos vamos a reunir para revisar los acuerdos y concluir la entrega del proyecto.  Se realizará un cambio en el diccionario de datos y Eduardo de encargará de actualizarlo en la documentación(Es un acuerdo que se decidió entre los tres integrantes del equipo y se creyó conveniente hacerlo) |
| Observaciones: | En la documentación del cierre del proyecto Araceli debe de incluir todos los anexos que se generaron del proyecto.  Para describir el manual de usuario Francisco solo debe describir la ventanas que ya se encuentran capturadas en la documentación del sistema |
| Asistentes: | Líder: Araceli Tlaxcalteco Ruíz  Francisco Antonio Guevara Llera  Eduardo Martínez Jimarez |