Administración de Proyectos.

Proceso de Gestión de Cambios

20/04/2015

Araceli Tlaxcalteco Ruíz.

Francisco Antonio Guevara Llera.

Eduardo Martínez J.

Equipo 2

**Describa cada uno de los pasos del proceso para la gestión de cambios:**

1. Analizar cambios propuestos.

Se analizan las peticiones de los cambios solicitados por parte del cliente y la justificación de este cambio, para evitar duplicaciones o cambios inadecuados (Acepta o rechaza informando al cliente).

1. Estimar su impacto y costo derivado.

Se revisa impacto (elementos que deberán cambiarse; ver configuración).

Se calcula esfuerzo necesario, costo y tiempo necesario.

1. Decidir si es factible.

Un comité decide si se aplica de inmediato, en una versión posterior o no se considera factible y se rechaza.

1. Planificarlo.

Si el cambio fue aceptado se planea una fecha determinada.

1. Realizarlo.

Se realiza el cambio.

**¿Qué acciones se deben realizar si se aceptan los cambios?**

-Modificarse la planeación.

-Asignar recursos (Responsable).

-Para cada elemento afectado seguir procedimiento de desarrollo de cambio en la configuración.

-Verificar su terminación.

-Integrar en el proyecto (Quizá afecte la siguiente versión).

-Avisar a todos los involucrados para desechar versiones anteriores.

**Propuesta sobre nuestro proyecto; Sistema para control de Ventas de sudaderas y playeras.**

Cuando se presente un cambio en el sistema el integrante que lo identifique deberá de notificar a los demás integrantes del equipo junto con una justificación de ese cambio.

Cuando el cambio este dado a conocer, entre los tres integrantes del equipo analizaremos el impacto que pueda ocasionar sobre el proyecto, el esfuerzo, costo y tiempo necesario que se va a requerir para realizar el cambio.

Una vez analizado el cambio, decidimos entre los tres integrantes si es factible el cambio o no.

Si el cambio fue factible, entonces modificamos la planeación, y el integrante que detecto el cambio que lo realice conforme a la planeación modificada.

Si los demás integrantes fueron afectados, realizarán las modificaciones correspondientes considerando las dependencias entre actividades.

Cuando el cambio ya esté realizado se subirán las actualizaciones a Github y se eliminarán las versiones anteriores, notificando a los demás integrantes.