**Integrantes del equipo:**

Francisco Antonio Guevara Llera, Eduardo Martínez Jimarez, Araceli Tlax. Ruíz.

**Priorización de riesgos.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIESGO | PROBABILIDAD | EFECTOS | PLAN DE CONTINGENCIA | SUPERVISIÓN DE RIESGOS. |
| Que el líder del proyecto ponga a un integrante del equipo a realizar alguna actividad en específico, sabiendo que no tiene los conocimientos. | Bajo | Serio | Que cada integrante hable con el líder para expresar sus conocimientos. | Revisar que la asignación de trabajo está correcta. |
| La planeación de alguna minuta no se cumpla. | Muy bajo | Serio | Trabajar más horas para entregar lo planeado y no atrasarse en el proyecto. | El líder del proyecto revise que en verdad se están subiendo los avances a Github. |
| El líder del proyecto no tenga una buena comunicación con los integrantes. | Muy bajo | serio | Realización de minutas para establecer los acuerdos de las entregas del proyecto. | Volver a realizar otra minuta para revisar los puntos acordados. |
| Que fallen los equipos con los que se están trabajando. | Medio | Tolerable | Respaldos de la información del proyecto.  Trabajar en el centro de cómputo,  Pedir prestada una máquina. | Revisar Github si todo está en orden. |
| Falta de compromiso por parte de los integrantes. | bajo | serio | Revisar porque no cumplió con el compromiso y si los demás integrantes podemos ayudar, resolveríamos el problema en un tiempo extra de las minutas. | El líder del proyecto hable con el integrante para ver qué problemas tiene. |
| Alguno de los integrantes renuncie. | bajo | serio | Repartirse entre los integrantes que quedan el trabajo que le tocaba al integrante que se salió. |  |
| El líder de proyecto renuncie. | Muy bajo | Serio | Nombramiento de otro líder.  Replanteamiento de actividades | El nuevo líder revisa en Github que las actividades se cumplan. |
| Alguno de los integrantes tiene un accidente. | Muy bajo | serio | Si fue un accidente no muy grave, el integrante pude trabajar desde su casa.  Si fue un accidente que grave que cause la baja temporal, el líder asignaría nuevas actividades extras a los integrantes que quedan. | Visitar al integrante y preguntar si continuará con el proyecto. |
| A la hora de estar trabajando falle la energía eléctrica. | Muy bajo | tolerable | Cuando un integrante este trabajando guarde cambios de lo que está realizando. | Revisar que los cambios se hayan guardado. |
| Desastre natural y que dañe las instalaciones donde se lleva a cabo el desarrollo del proyecto. | Muy bajo | serio | Respaldar la información en la nube. | Seguir monitoreando en Github para ver que el avance continúe. |